Aide mentale nouveau portfolio 01

Etapes :

1.Créer tous les composants de la page d'accueil → header/main/footer fait
2.Créer un composant pour les trois fenêtres modales fait
3.Créer les views, les routes et les router-view → Page d'accueil, Page erreur 404, Page figma fait
4.Faire le menu(HTML, CSS) fait
5.Faire le footer(HTML CSS) fait
À faire pour le main :
6.Faire le header(courte présentation, HTML CSS) fait
7.Faire Mon CV(HTML CSS) fait
8.Faire Esp com(HTML CSS) fait
9.Faire Figma(HTML CSS) fait
10.Faire contact(HTML CSS) fait
11.Coder la fenêtre modal commune(HTML, CSS) fait
12.Faire le JS de la fenêtre modale commune
13.Faire la fenêtre modale Esp com
14.Faire la fenêtre modale Figma
15.Faire la page Figma(HTML, CSS)
16.Faire la page erreur 404(HTML, CSS)
17.Faire l'envoi par e-mail pour le formulaire
18.Faire les liens d'ancrage du menu
19.Faire tous les router-link
20.Faire tous les effets graphiques(ombres, soulignement menu, opacité réseaux sociaux etc.)

Branches :

1.Créer les éléments de base du projet 1 → 3. fait
2.Créer le menu et le footer 4 → 5. fait
3.Créer les éléments de contenus du main 6 → 10. fait
4.Faire les fenêtres modales 11 → 14.
5.Faire la page Figma et la page erreur 404 15 → 16.
6.Permettre l'envoi de message avec le formulaire 17.
7.Coder les ancres et les router-link 18 → 19.
8.Faire tous les effets graphiques 20.

Code version 1 fenêtre modale :
<script setup>
    //const isModalOpen = ref(false);

    const openModal = () => {
        isModalOpen.value = true;
    };

    const closeModal = () => {
        isModalOpen.value = false;
    };//
</script>

<template>
    <div class="modal-container" >
        <div class="overlay" @click="closeModal">
            <div class="modal">
                <button @click="closeModal">X</button>
                <h2>Créer un CV d'après une maquette</h2>
                <ul>
                    <li><h3>Objectif du projet :</h3> Créer mon CV en suivant une maquette et en intégrant des effets graphiques, des liens, etc.</li>
                    <li><h3>Date de création :</h3> <time datetime="2023-11-16">16 novembre 2023</time>.</li>
                    <li><h3>Technologies utilisées :</h3> HTML 5 - CSS 3 - Github pour le versioning.</li>
                    <li><h3>Voir le projet :</h3> <a href="https://github.com/JCthedevelop3r/Devoir_CV" target="_blank">Créer un CV d'après une maquette</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</template>

<style scoped>
    .modal-container {
        width: 100vw;
        height: 100vh;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
    }

    .overlay {
        position: absolute;
        width: 100vw;
        height: 100vh;
        background: #333333d3;
    }

    .modal {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        width: 544px;
        height: 250px;
        position: absolute;
        top: 25%;
       left: 34%;
        background: #FFBD80;
        border-style: double;
        color: black;
        padding: 20px;
    }

    button {
        width: 35px;
        position: absolute;
        left: 550px;
        top: -1px;
        background-color: #FFBD80;
        border: solid 1px black;
    }

    h2 {
        font-family: 'Besley', 'serif';
        font-weight: 600;
        margin: 0;
    }

    ul {
        line-height: 2;
        font-family: 'Assistant', 'sans-serif';
        font-weight: 400;
        list-style-type: none;
        margin-top: 20px;
    }

    h3 {
        display: inline-block;
        font-weight: 600;
        font-size: 1em;
        margin: 0;
    }
</style>